保险中介平台

三大架构风险处理方案

Technical Architecture Risk Mitigation Design

版本：V1.0    日期：2026年2月

一、背景与风险概述

在保险中介平台的整体架构规划中，结合当前排期表（V13）和模块设计，识别出三个高优先级架构风险点，需在编码阶段前完成架构决策并落地实现，否则将导致后期大规模重构、数据迁移及业务逻辑割裂。

| # | 风险点 | 影响范围 | 风险等级 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康险核保逻辑分散在非车险和寿险两个模块 | 非车险、寿险、健康险 | 高 | P0 - 立即处理 |
| 2 | 三套产品库数据库主表是否共用未明确 | 产品管理、保单管理、财务结算 | 高 | P0 - 立即处理 |
| 3 | 代客投保场景下B端缺乏独立被保人档案管理 | B端业务员、CRM、保单管理 | 中 | P1 - 阶段3前完成 |

二、健康险核保公共服务架构设计

2.1 问题根因分析

当前排期中，健康险相关逻辑横跨两个独立模块：

- 非车险模块（阶段5）：处理团体健康险、意外险的健康告知、等待期

- 寿险模块（阶段7）：处理个险寿险、重疾险的核保问卷、智能核保

两套实现若各自独立开发，将产生以下问题：

- 健康告知问卷题库重复维护，版本不同步

- 等待期计算逻辑不一致（如重疾90天、意外险无等待期）

- 客户同时购买非车健康险和寿险时，无法复用已填写的健康告知信息

- 监管合规要求的健康告知记录无法统一归档

2.2 解决方案：抽取健康险核保公共服务（health-underwriting-service）

将健康告知问卷、等待期计算、智能核保决策三大核心逻辑抽取为独立微服务，非车险模块和寿险模块均通过RPC调用该服务。

2.2.1 微服务模块结构

insurance-modules/

├── non-auto-insurance-service/       # 非车险（调用方）

├── life-insurance-service/            # 寿险（调用方）

└── health-underwriting-service/       # 健康险核保公共服务（新增）

├── api/                           # 对外API接口定义

├── questionnaire/                 # 问卷管理

├── waiting-period/                # 等待期计算引擎

├── underwriting/                  # 核保决策引擎

└── compliance/                    # 合规存证

2.2.2 核心数据库表设计

（1）健康告知问卷题库主表 health_questionnaire_template

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| template_code | VARCHAR(64) | 模板编码（唯一），如HQ_LIFE_001 |
| template_name | VARCHAR(128) | 模板名称 |
| apply_scene | TINYINT | 适用场景：1=寿险个险 2=重疾险 3=非车团健险 4=意外险 |
| insurance_company_id | BIGINT | 关联保险公司ID（NULL表示通用） |
| product_id | BIGINT | 关联产品ID（NULL表示通用） |
| version | INT | 版本号 |
| status | TINYINT | 0=草稿 1=生效 2=停用 |
| effective_date | DATE | 生效日期 |
| created_by | BIGINT | 创建人 |
| create_time | DATETIME | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 更新时间 |

（2）问卷题目表 health_questionnaire_item

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| template_id | BIGINT | 关联模板ID |
| item_code | VARCHAR(64) | 题目编码 |
| item_content | TEXT | 题目内容 |
| item_type | TINYINT | 类型：1=是否题 2=单选 3=多选 4=文本 |
| sort_order | INT | 排序 |
| is_required | TINYINT | 是否必填：0=否 1=是 |
| skip_logic | JSON | 跳转逻辑JSON，如{'if':'YES','jump_to':'item_code_5'} |
| underwriting_weight | INT | 核保权重（用于决策引擎） |

（3）健康告知作答记录表 health_questionnaire_answer

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| biz_type | TINYINT | 业务类型：1=非车险保单 2=寿险保单 |
| biz_id | BIGINT | 业务ID（非车保单ID或寿险保单ID） |
| template_id | BIGINT | 使用的问卷模板ID |
| insured_name | VARCHAR(64) | 被保人姓名 |
| insured_id_no | VARCHAR(32) | 被保人证件号（加密存储） |
| answer_json | JSON | 完整作答JSON |
| underwriting_result | TINYINT | 核保结论：1=标体承保 2=除外承保 3=加费承保 4=拒保 |
| underwriting_remark | VARCHAR(512) | 核保备注 |
| blockchain_hash | VARCHAR(128) | 区块链存证哈希 |
| answer_time | DATETIME | 作答时间 |
| operator_id | BIGINT | 操作人ID（代客投保时为业务员ID） |
| operator_type | TINYINT | 操作人类型：1=客户本人 2=业务员代办 |

（4）等待期规则表 health_waiting_period_rule

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| product_category | VARCHAR(32) | 产品类别：LIFE/CRITICAL_ILLNESS/ACCIDENT/GROUP_HEALTH |
| insurance_company_id | BIGINT | 保险公司ID（NULL=通用） |
| waiting_days | INT | 等待期天数（0表示无等待期） |
| waiting_type | TINYINT | 类型：1=疾病等待期 2=意外无等待期 3=续保豁免 |
| exception_clause | TEXT | 除外条款说明 |
| effective_date | DATE | 规则生效日期 |

2.2.3 核心API接口设计

（1）获取适用问卷模板

POST /api/health-underwriting/questionnaire/template/match

Request:

{

"productId": 10001,

"insuranceCompanyId": 200,

"applyScene": 1,

"insuredAge": 35

}

Response:

{

"templateId": 5001,

"templateCode": "HQ_LIFE_001",

"items": [{ "itemCode":"Q001", "itemContent":"您是否患有...", ... }]

}

（2）提交作答并获取核保结论

POST /api/health-underwriting/questionnaire/submit

{

"bizType": 1,

"bizId": 800001,

"templateId": 5001,

"insuredIdNo": "310...",

"answers": [{"itemCode":"Q001","answer":"NO"}, ...],

"operatorId": 3001,

"operatorType": 2

}

Response: { "answerId": 9000001, "underwritingResult": 1, "underwritingRemark": "标体承保" }

（3）查询等待期

GET /api/health-underwriting/waiting-period?productCategory=CRITICAL_ILLNESS&insuranceCompanyId=200

Response: { "waitingDays": 90, "waitingType": 1, "exceptionClause": "意外事故引起的..." }

2.2.4 调用关系说明

| 调用方模块 | 调用时机 | 调用接口 | 返回数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| non-auto-insurance-service | 非车健康险保单录入时 | template/match → submit | 记录健康告知、判断是否可承保 |
| life-insurance-service | 寿险个险录入/H5投保时 | template/match → submit | 同上，并触发人工核保流程 |
| life-insurance-service | 智能核保AI建议阶段 | submit（draft模式） | 预判核保结论，提示业务员 |

2.3 开发排期影响评估

| 任务 | 负责人配置 | 预估工时 | 建议时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| health-underwriting-service 微服务搭建 | 1后端 | 3天 | 阶段1末/阶段2初，先于非车险开发 |
| 问卷模板管理后台（CRUD） | 1前端+1后端 | 4天 | 阶段2内 |
| 等待期规则配置后台 | 1前端+1后端 | 2天 | 阶段2内 |
| 非车险模块接入调用 | 1后端 | 2天 | 阶段5非车险开发时 |
| 寿险模块接入调用 | 1后端 | 2天 | 阶段7寿险开发时 |

三、产品库统一数据库设计方案

3.1 问题根因分析

当前规划存在三套产品体系，分别在不同阶段建设：

| 产品体系 | 建设阶段 | 核心表（推测） | 已知字段特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用/基础产品 | 阶段1 | ins_product | 产品名称、类型、状态等基础字段 |
| 非车险产品 | 阶段5 | non_auto_product / 非车产品设置 | 险种代码、保障责任、非车特有费率规则 |
| 寿险产品 | 阶段7 | life_product | 缴费期、保额规则、生存金、分红等寿险特有字段 |

若三套表各自独立，后期统计分析、财务对账、合规报表都需要跨表联查，且产品编码体系可能不统一，导致数据孤岛。

3.2 解决方案：主子表架构（Product Core + Extension）

采用「一张主表 + 多张扩展表」的架构。主表存所有产品共有字段，各险种扩展表存特有字段，通过product_id关联。

3.2.1 产品主表 ins_product（所有险种共用）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 产品主键，全局唯一 |
| product_code | VARCHAR(64) | 产品编码（唯一），格式：{险种前缀}-{公司代码}-{序号} |
| product_name | VARCHAR(128) | 产品名称 |
| product_category | TINYINT | 产品大类：1=车险 2=非车险 3=寿险 4=意外险 5=健康险 |
| product_sub_type | VARCHAR(32) | 产品子类，如 CRITICAL_ILLNESS/TERM_LIFE/WHOLE_LIFE |
| insurance_company_id | BIGINT | 合作保险公司ID |
| cooperation_agreement_id | BIGINT | 关联协议ID |
| sale_status | TINYINT | 销售状态：0=下架 1=在售 2=停售 |
| online_channel | TINYINT | 销售渠道：1=PC后台 2=B端App 3=C端H5/小程序 4=全渠道 |
| premium_min | DECIMAL(12,2) | 最低保费 |
| premium_max | DECIMAL(12,2) | 最高保费（NULL表示无上限） |
| coverage_amount_min | DECIMAL(14,2) | 最低保额 |
| coverage_amount_max | DECIMAL(14,2) | 最高保额 |
| insured_age_min | INT | 最小投保年龄 |
| insured_age_max | INT | 最大投保年龄 |
| insurance_period | VARCHAR(32) | 保险期间，如1Y/3Y/终身 |
| has_health_notification | TINYINT | 是否需健康告知：0=否 1=是 |
| health_questionnaire_template_id | BIGINT | 关联健康告知模板ID（问题一公共服务） |
| waiting_period_days | INT | 等待期天数（0=无等待期） |
| remark | TEXT | 产品说明 |
| created_by | BIGINT | 创建人 |
| create_time | DATETIME | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 更新时间 |
| is_deleted | TINYINT | 逻辑删除：0=正常 1=已删除 |

3.2.2 非车险产品扩展表 ins_product_non_auto_ext

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| product_id | BIGINT UNIQUE | 关联ins_product.id，一对一 |
| non_auto_category | VARCHAR(32) | 非车险细分：ACCIDENT/GROUP_HEALTH/CARGO/LIABILITY/ENGINEERING |
| coverage_scope | TEXT | 保障范围描述 |
| exclusion_clause | TEXT | 除外责任 |
| deductible | DECIMAL(10,2) | 免赔额 |
| claim_process_code | VARCHAR(32) | 理赔流程编码 |
| is_group_product | TINYINT | 是否团险：0=个险 1=团险 |
| min_insured_count | INT | 团险最少投保人数 |
| rate_table_id | BIGINT | 费率表ID |

3.2.3 寿险产品扩展表 ins_product_life_ext

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| product_id | BIGINT UNIQUE | 关联ins_product.id，一对一 |
| life_category | VARCHAR(32) | 寿险细分：TERM_LIFE/WHOLE_LIFE/ENDOWMENT/ANNUITY/CRITICAL_ILLNESS/UNIVERSAL |
| payment_period | VARCHAR(32) | 缴费期间：1Y/3Y/5Y/10Y/20Y/终身 |
| payment_frequency | TINYINT | 缴费频率：1=年缴 2=半年缴 3=季缴 4=月缴 |
| sum_assured_type | TINYINT | 保额类型：1=固定保额 2=递增 3=递减 |
| surrender_value_method | VARCHAR(32) | 现金价值计算方法 |
| dividend_type | TINYINT | 分红类型：0=无分红 1=参与分红 2=万能 |
| critical_illness_list | TEXT | 重大疾病保障病种列表（JSON） |
| return_premium_on_death | TINYINT | 身故是否返还保费 |
| needs_manual_underwriting | TINYINT | 是否需人工核保 |

3.2.4 产品编码规范

统一产品编码格式，确保全平台唯一且可识别：

格式：{大类前缀}-{保司代码}-{年份后2位}{月}{序号4位}

示例：

非车险意外险: AC-PICC-2602-0001

寿险重疾险:   CI-CPIC-2602-0001

车险商业险:   CA-PICC-2602-0001

3.2.5 三阶段建设计划

| 阶段 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1（立即） | 创建ins_product主表及基础字段 | 含产品编码生成规则、索引设计 |
| 阶段1（立即） | 创建ins_product_non_auto_ext和ins_product_life_ext表结构（即使暂时为空） | 预留扩展，防止后期加字段影响主表 |
| 阶段5（非车险） | 填充non_auto_ext扩展字段，开发非车产品管理页面 | 页面读写主表+扩展表联合视图 |
| 阶段7（寿险） | 填充life_ext扩展字段，开发寿险产品管理页面 | 同上 |
| 阶段末 | 统一产品查询视图 v_product_full | 供统计分析、财务对账、监管报表使用 |

3.3 统一产品查询视图

为简化跨模块查询，创建数据库视图 v_product_full，联合主表和扩展表：

CREATE VIEW v_product_full AS

SELECT

p.*,

nae.non_auto_category, nae.coverage_scope, nae.is_group_product, nae.rate_table_id,

le.life_category, le.payment_period, le.critical_illness_list, le.dividend_type

FROM ins_product p

LEFT JOIN ins_product_non_auto_ext nae ON p.id = nae.product_id

LEFT JOIN ins_product_life_ext le ON p.id = le.product_id

WHERE p.is_deleted = 0;

四、B端代客投保被保人档案管理

4.1 问题根因分析

当前设计的覆盖盲区：

| 场景 | 现状 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| C端用户自己投保 | C端有「家人管理」，可维护家庭成员信息 | 覆盖完整 |
| B端业务员自身投保 | B端有CRM客户管理 | 基本覆盖 |
| B端业务员代客投保（代客投保） | 只能依靠CRM客户的家庭成员字段 | 无独立被保人档案、无历史查询、无复用 |
| 代客投保中被保人非CRM客户 | 完全无法存储被保人信息 | 数据丢失风险 |

代客投保（业务员在B端APP为客户办理投保）是保险中介的核心业务场景，该缺口必须在阶段3前补充。

4.2 解决方案：独立被保人档案表

在CRM客户体系基础上，新增被保人档案（Insured Person Profile）模块，作为独立表存在，与CRM客户表通过关联关系连接，而不是嵌入CRM客户表的JSON字段中。

4.2.1 被保人档案主表 ins_insured_profile

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| profile_code | VARCHAR(32) | 档案编码（唯一），系统自动生成 |
| source_type | TINYINT | 档案来源：1=C端用户家人管理 2=B端业务员手工录入 3=客户CRM关联 |
| crm_customer_id | BIGINT | 关联CRM客户ID（若是CRM客户本人，直接关联；可NULL） |
| c_user_id | BIGINT | 关联C端用户ID（若来自C端家人管理；可NULL） |
| agent_id | BIGINT | 创建该档案的业务员ID（B端录入时必填） |
| tenant_id | BIGINT | 所属商户（机构）ID |
| insured_name | VARCHAR(64) | 被保人姓名 |
| id_type | TINYINT | 证件类型：1=身份证 2=护照 3=港澳台通行证 4=军官证 |
| id_no | VARCHAR(32) | 证件号（AES加密存储） |
| id_no_hash | VARCHAR(64) | 证件号哈希（用于检索去重） |
| gender | TINYINT | 性别：1=男 2=女 |
| birthday | DATE | 出生日期 |
| mobile | VARCHAR(16) | 联系手机号（加密） |
| email | VARCHAR(128) | 邮箱 |
| address | VARCHAR(256) | 联系地址 |
| relationship_to_customer | TINYINT | 与投保人关系：1=本人 2=配偶 3=子女 4=父母 5=其他 |
| health_status_remark | TEXT | 健康状况备注 |
| is_blacklisted | TINYINT | 是否在核保黑名单：0=否 1=是 |
| create_time | DATETIME | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 更新时间 |
| is_deleted | TINYINT | 逻辑删除 |

4.2.2 被保人保单关联表 ins_insured_policy_rel

记录被保人参与过的所有保单，支持历史查询和续保复用：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键 |
| insured_profile_id | BIGINT | 被保人档案ID |
| policy_type | TINYINT | 保单类型：1=非车险保单 2=寿险保单 3=车险保单 |
| policy_id | BIGINT | 保单ID |
| policy_no | VARCHAR(64) | 保单号 |
| product_id | BIGINT | 产品ID |
| insured_role | TINYINT | 被保人角色：1=主被保人 2=附加被保人 |
| coverage_start_date | DATE | 保障起期 |
| coverage_end_date | DATE | 保障止期 |
| premium | DECIMAL(10,2) | 该被保人对应保费 |
| create_time | DATETIME | 创建时间 |

4.2.3 B端代客投保业务流程

优化后的B端代客投保完整流程：

| 步骤 | 操作 | 数据处理 | 技术要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务员选择客户 | 从CRM选择投保人客户 | CRM客户ID → 获取基本信息 |
| 2 | 添加被保人 | 搜索已有档案（按姓名+证件号哈希检索）或新建档案 | id_no_hash索引检索，避免重复录入 |
| 3 | 健康告知 | 调用health-underwriting-service获取适配问卷 | 见问题一方案，bizType=1或2，operatorType=2 |
| 4 | 产品选择及报价 | 调用报价接口，带入被保人档案ID | 确保费率计算使用正确的年龄/性别 |
| 5 | 确认投保信息 | 展示完整投保信息供客户确认（可发送H5链接给客户本人确认） | 合规要求客户本人确认投保 |
| 6 | 提交出单 | 创建保单，写入ins_insured_policy_rel关联记录 | 保单关联被保人档案ID |
| 7 | 后续复用 | 下次为同一被保人投保时直接检索档案，健康告知历史可参考 | 减少重复录入，提升业务员效率 |

4.2.4 核心API接口

（1）搜索被保人档案（去重检索）

GET /api/insured-profile/search?idNoHash={hash}&agentId={agentId}

Response: { "profiles": [{ "id":1001, "insuredName":"张三", "birthday":"1985-01-01",

"lastPolicyDate":"2025-06-01", "policyCount":3 }] }

（2）创建/更新被保人档案

POST /api/insured-profile/save

{

"sourceType": 2,

"agentId": 3001,

"crmCustomerId": 5001,

"insuredName": "李四",

"idType": 1,

"idNo": "310...",

"birthday": "1990-05-15",

"relationshipToCustomer": 2

}

（3）获取被保人历史保单

GET /api/insured-profile/{profileId}/policies?pageNo=1&pageSize=10

4.2.5 与C端家人管理的同步逻辑

C端用户的「家人管理」数据与ins_insured_profile双向同步，保持数据一致性：

- C端用户在家人管理中新增/修改家庭成员 → 系统自动在ins_insured_profile创建或更新对应档案（source_type=1）

- B端业务员在代客投保中为某CRM客户新建被保人档案 → 若该CRM客户绑定了C端账号，可推送给C端用户确认是否同步到家人管理

- 同步通过MQ消息异步处理，不影响主流程性能

4.3 开发排期影响评估

| 任务 | 负责人配置 | 预估工时 | 建议时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| ins_insured_profile + ins_insured_policy_rel 表创建 | 1后端 | 0.5天 | 阶段1数据库设计时同步创建 |
| B端被保人档案管理API（CRUD+搜索） | 1后端 | 3天 | 阶段3 CRM开发期间 |
| B端App代客投保页面-被保人选择/录入UI | 1前端+1后端 | 4天 | 阶段3 B端App开发期间 |
| C端家人管理与档案同步MQ逻辑 | 1后端 | 2天 | 阶段4 C端开发期间 |
| 历史保单查询接口 | 1后端 | 1天 | 阶段5保单管理期间 |

五、综合架构调整排期建议

三个问题的修复工作需要在现有排期基础上适度插入，以下为建议的最小化调整方案：

| 时间节点 | 新增任务 | 对应问题 | 额外工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1（基础架构） | 数据库设计评审：确认ins_product主子表结构，创建health表和insured_profile表 | 问题2+问题3 | 1天（架构评审） |
| 阶段1末 | health-underwriting-service微服务骨架搭建、问卷模板管理后台（最小可用版） | 问题1 | 7天 |
| 阶段3（CRM模块） | 被保人档案API开发，B端代客投保UI | 问题3 | 7.5天 |
| 阶段4（C端开发） | C端家人管理与档案同步MQ逻辑 | 问题3 | 2天 |
| 阶段5（非车险） | 非车险接入health-underwriting-service | 问题1 | 2天 |
| 阶段5（非车险） | 非车险使用ins_product主子表扩展字段 | 问题2 | 1天 |
| 阶段7（寿险） | 寿险接入health-underwriting-service | 问题1 | 2天 |
| 阶段7（寿险） | 寿险使用ins_product主子表扩展字段 | 问题2 | 1天 |

三项问题的处理合计额外工时估算：约 23.5 人天（约4~5个工作周，分散在各阶段）。相较于后期重构的成本（预估 60~100 人天，且伴随生产数据迁移风险），提前投入的ROI极高。

六、需要立即确认的架构决策事项

在开始编码前，请项目负责人与核心技术人员就以下事项达成一致并记录决策：

| # | 决策事项 | 推荐选项 | 影响范围 | 决策截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | health-underwriting-service是否作为独立微服务部署，还是内嵌为非车险和寿险的共享包 | 独立微服务（更易复用和独立升级） | 运维成本、开发工时 | 阶段1前 |
| D2 | ins_product主表是否从阶段1就创建完整字段（含非车和寿险扩展字段），还是逐阶段添加字段 | 主表+扩展表立即创建，扩展表字段逐步填充 | 数据库版本管理 | 阶段1前 |
| D3 | ins_insured_profile与CRM客户表的同步策略：实时同步还是异步MQ | 异步MQ（不影响投保主流程） | 数据一致性时效 | 阶段3前 |
| D4 | 健康告知作答数据是否需要区块链存证（合规要求确认） | 建议是（监管要求电子存证） | 成本、第三方集成 | 阶段2前 |
| D5 | B端代客投保时，客户本人线上确认投保的合规实现方式（H5签名 or 短信验证码） | H5签名页+短信验证码双因素 | 合规风险 | 阶段3前 |

附录：关键建表SQL汇总

A. health-underwriting-service 核心建表

CREATE TABLE health_questionnaire_template (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

template_code VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,

template_name VARCHAR(128) NOT NULL,

apply_scene TINYINT NOT NULL COMMENT '1=寿险 2=重疾 3=团健 4=意外',

insurance_company_id BIGINT DEFAULT NULL,

product_id BIGINT DEFAULT NULL,

version INT NOT NULL DEFAULT 1,

status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=草稿 1=生效 2=停用',

effective_date DATE,

created_by BIGINT NOT NULL,

create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='健康告知问卷模板';

CREATE TABLE health_questionnaire_answer (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

biz_type TINYINT NOT NULL COMMENT '1=非车 2=寿险',

biz_id BIGINT NOT NULL,

template_id BIGINT NOT NULL,

insured_id_no VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'AES加密',

answer_json JSON NOT NULL,

underwriting_result TINYINT COMMENT '1=标体 2=除外 3=加费 4=拒保',

blockchain_hash VARCHAR(128),

answer_time DATETIME NOT NULL,

operator_id BIGINT NOT NULL,

operator_type TINYINT NOT NULL COMMENT '1=本人 2=业务员代办',

INDEX idx_biz (biz_type, biz_id),

INDEX idx_insured_idno (insured_id_no)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='健康告知作答记录';

B. 产品主表及扩展表建表

CREATE TABLE ins_product (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

product_code VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '格式:{大类}-{公司}-{年月}-{序号}',

product_name VARCHAR(128) NOT NULL,

product_category TINYINT NOT NULL COMMENT '1=车 2=非车 3=寿险 4=意外 5=健康',

product_sub_type VARCHAR(32),

insurance_company_id BIGINT NOT NULL,

sale_status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=下架 1=在售 2=停售',

online_channel TINYINT NOT NULL DEFAULT 4,

has_health_notification TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

health_questionnaire_template_id BIGINT DEFAULT NULL,

waiting_period_days INT NOT NULL DEFAULT 0,

create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

is_deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='产品主表（所有险种共用）';

CREATE TABLE ins_product_non_auto_ext (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

product_id BIGINT NOT NULL UNIQUE COMMENT '关联ins_product.id',

non_auto_category VARCHAR(32),

is_group_product TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

rate_table_id BIGINT,

FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES ins_product(id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='非车险产品扩展表';

CREATE TABLE ins_product_life_ext (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

product_id BIGINT NOT NULL UNIQUE COMMENT '关联ins_product.id',

life_category VARCHAR(32),

payment_period VARCHAR(32),

dividend_type TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

critical_illness_list JSON,

needs_manual_underwriting TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES ins_product(id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='寿险产品扩展表';

C. 被保人档案建表

CREATE TABLE ins_insured_profile (

id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

profile_code VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

source_type TINYINT NOT NULL COMMENT '1=C端家人管理 2=B端录入 3=CRM关联',

crm_customer_id BIGINT DEFAULT NULL,

c_user_id BIGINT DEFAULT NULL,

agent_id BIGINT DEFAULT NULL,

tenant_id BIGINT NOT NULL,

insured_name VARCHAR(64) NOT NULL,

id_type TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

id_no VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'AES加密',

id_no_hash VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '用于检索',

gender TINYINT,

birthday DATE,

mobile VARCHAR(32) COMMENT '加密',

relationship_to_customer TINYINT,

is_blacklisted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

is_deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

INDEX idx_id_no_hash (id_no_hash),

INDEX idx_crm_customer (crm_customer_id),

INDEX idx_agent (agent_id, tenant_id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='被保人档案表';

— 文档结束 —

本文档为技术架构设计规范，如有疑问请联系架构团队